# КОНТРАКТ на выполнение работ № 0128300007013000003

п. Головино					     	                          «__» _____ 2013

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская строительная компания» (OOO "ВСК"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Щербакова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация  муниципального образования Головинское сельское поселение Судогодского района, в лице Главы Прокопенко Игоря Владимировича, действующего на основании Устава,  с другой стороны, руководствуясь ст.ст. 779-783 ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0128300007013000003 от 11.06.2013 г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнять работы по ремонту дороги в д. Бурлыгино Судогодского района для нужд Администрации муниципального образования Головинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области,

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Подрядчик производит указанные  в п. 1.1. настоящего контракта работы в сроки: 1 (один) месяц с момента заключения муниципального контракта.

1.3. Настоящий контракт, заключенный по результатам торгов на право выполнять работы по ремонту дороги в д. Бурлыгино Судогодского района для нужд Администрации муниципального образования Головинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области, является основанием для финансирования оплаты за выполненные работы.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта устанавливается в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0128300007013000003 от 11.06.2013 г., составляет 547 222,66 руб., в том числе НДС 18% - 83 474,64 руб., и включает в себя стоимость услуг с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения торгов.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить ремонт дороги в д. Бурлыгино Судогодского района в порядке и сроки, предусмотренные п. 1.2 настоящего контракта.

3.1.2. Нести риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

3.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядными организациями.

3.1.4. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных, экологических норм во время проведения работ.

3.1.5. Выполнить работы улучшенного качества в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, СанПиН и МДС 81-35.2004).

3.1.6.  Применять материалы, разрешенные для использования  при выполнении работ по ремонту тротуара в п. Головино Судогодского района, согласно санитарным и противопожарным  нормам.

3.1.7.  В 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество.

3.1.8. Предоставить доступ представителям Заказчика для осуществления функций контроля выполненных работ на объекте.

3.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией.

3.1.10. Гарантировать достижение объектом строительства указанных в сметном расчете показателей и возможность эксплуатации объекта.

3.1.11. Предоставить Заказчику документы:

- удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтных, строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) - до начала выполнения работ;

- удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) - до начала выполнения работ;

- акты освидетельствования скрытых работ - до начала выполнения последующих работ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. В 3-х дневный срок со дня подписания настоящего контракта передать Подрядчику объект для производства работ.

3.2.2. Передать Подрядчику необходимую сметную документацию, разработанную в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий данного контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта.

3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4. Срок предоставления гарантии качества работ 3 года.

3.5. Объем предоставления гарантии качества работ 100%  в течение гарантийного срока.

4. Сдача и приемка результатов работ

4.1. После окончания работ в полном объеме или над отдельным этапом Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт.

4.2. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик обязуется доработать документы, указанные в п. 4.1 настоящего контракта, по замечаниям в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания настоящего контракта.

4.4. После завершения работ в полном объеме Подрядчик представляет Заказчику комплект  сметной документации, переданной в соответствии с п. 3.2.2 настоящего контракта.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

5. Порядок расчетов

5.1. С момента принятия Заказчиком результатов работ Подрядчик выставляет счет об оплате фактически выполненных работ.

5.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации. Расчет за выполненные работы производиться в соответствии с утвержденной сметной документацией с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены контракта по результатам торгов.

5.3. Заказчик осуществляет авансовые платежи в размере 0%.

5.4. Оплата выполненных объемов работ Заказчиком Подрядчику осуществляется на основании формы № КС-3 «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», формы № КС-2 «Акта приемки выполненных работ», счета об оплате фактически выполненных работ.

Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии со сметами, МДС 81-35.2004.

5.5. Заказчик обязан произвести оплату за выполненные работы не позднее 4 квартала 2013 г. (по мере поступления финансирования)

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. За просрочку выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности (стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.1.2. За просрочку Заказчиком исполнения обязательств по данному контракту Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы просроченного платежа.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.3. Наступление обстоятельств, указанных в п. 6.2., должно быть документально подтверждено.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему контракту в натуре.

7. Срок и действия контракта и его расторжение

7.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами по настоящему контракту, в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи, уполномоченных лиц контракта.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами, скреплены печатью.

8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности достижения соглашения споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются по месту нахождения Заказчика.

8.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования Головинское сельское поселение Адрес: Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Шолохова 18 ИНН 3324119820 / КПП 332401001 УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования Головинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области л/с 04283008190). БИК 041708001 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир р/с 40101810800000010002 ОКАТО 17252000039 Глава муниципального образования Головинское сельское поселение ______________И.В. Прокопенко | Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская строительная компания» (OOO "ВСК") 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 34Б, офис 405 ИНН/КПП 3329066353/ 332901001 Р/с № 40702810910020010652 во Владимирском ОСБ № 8611 Сбербанка России, г. Владимир К/с 30101810000000000602, БИК 041708602 Телефон (факс): (4922) 47-11-54, e-mail: vladsk33@yandex.ru Директор ООО «ВСК» _________________________А.В.Щербаков |
| "___ "__________ 2013 г. | "___" _______ 2013 г. |